|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы БАЙМА? РАЙОНЫ  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ\*  Т!Б» АУЫЛ СОВЕТЫ  АУЫЛ БИЛ»М»№Е  ХАКИМИ»ТЕ  453661, Байма7 районы, Т1б2 ауылы,  Фабрика урамы, 6  Тел. 8 (34751) 4-11-75,4-11-76  Факс 4-11-76 |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН  АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУБИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН    453661,Баймакский район, село Тубинский,  ул.Фабричная, 6  Тел. 8 (34751) 4-11-75,4-11-76  Факс 4-11-76 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БОЙОРО?**  «\_\_ » 2020 й. | № | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  « » 2020г. |

ПРОЕКТ

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Газификация населенного пункта сельского поселения Тубинский сельсовет**

**МР Баймакский район Республики Башкортостан**

**на 2021-2023 г.г.»**

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Администрация сельского поселения Тубинский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан , постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Газификация населенных пунктов сельского поселения Тубинский сельсовет МР Баймакский район Республики Башкортостан на 2021-2023 г.г.»
2. Разместить настоящее Постановление в здании администрации сельского поселения, а так же опубликовать на официальном сайте администрации сельского поселения Тубинский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://admtubin.ru/
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Вр.и.о. главы сельского поселения А.С. Халитова

Тубинский сельсовет

МР Баймакский район

Респ. Башкортостан

Приложение № 1к

Постановлению №36

от «19» мая 2020 г.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Газификация населенного пункта сельского поселения Тубинский сельсовет МР Баймакский район РБ на 2021-2023 г.г.»**

Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа «Газификация населенных пунктов сельского поселения Тубинский сельсовет на 2021-2023 г.г.» |
| Основание для разработки Программы | -Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принцапах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» |
| Цели и задачи программы | - Реализация государственной политики по обеспечению населения сельского поселения Тубинский сельсовет природным газом;  - Улучшение условий жизни населения с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей;  - Создание благоприятных условий для газификации объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, перевода котельных на природный газ;  - Обеспечение роста промышленного и сельскохозяйственного производства, создание новых рабочих мест, увеличение поступления налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. |
| Сроки реализации Программы | 2021-2023 годы |
| Исполнители Программы | Проектные и строительные организации, привлекаемые на конкурсной основе в установленном законодательством порядке. |
| Ресурсное обеспечение Программы, с указанием объемов и источников финансирования | Всего сумма в млн. руб. – 5 025,00 тыс. руб.  В том числе:  - средства бюджета сельского поселения – 1 565,00тыс. руб.;  - средства бюджета РБ или иные источники – 3 460,00тыс. руб.  По годам:  2021-23 годы – 5 025,00 тыс. руб.;  2021 год – 1 565,00тыс. руб.;  2023 год – 3 460,00тыс. руб. |
| Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы | Реализация настоящей Программы позволит:  - Повысить уровень газификации сельского поселения Тубинский сельсовет;  - Улучшить экологическую обстановку в сельском поселении Тубинский сельсовет, благодаря сокращению объемов выбрасов от сжигания традиционных видов топлива. |
| Контроль за ходом реализации Программы | Администрация сельского поселения Тубинский сельсовет МР Баймакский район РБ. |
| Управление Программой | Администрация сельского поселения Тубинский сельсовет МР Баймакский район РБ. |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Программа «Газификация населенных пунктов сельского поселения Тубинский сельсовет на 2021-2023 г.г.» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжения в Российской Федерации». Программой предполагается выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам газораспределительных систем.

В состав сельского поселения Тубинский сельсовет входит 1 населенный пункт:

- с. Тубинский количество населения 1 229 человек;

Реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

* Основные цели и задачи Программы.

Основными целями настоящей Программы являются:

- обеспечение единого подхода к решению проблемы газификации сельских населенных пунктов сельского поселения Тубинский сельсовет;

- улучшение социально-экономических условий жизни населения сельского поселения Тубинский сельсовет;

- создания условий для развития экономики сельского поселения Тубинский сельсовет с учетом промышленной и экологической безопасности, прогрессивных технологий и достижений научно технического прогресса;

- внедрение энергосберегающих технологий.

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи:

- по рациональному использованию средств местного бюджета, необходимых для обеспечения развития и модернизации газораспределительной системы сельского поселения Тубинский сельсовет;

- по привлечению инвестиционных ресурсов, в том числе ресурсов потенциальных потребителей газ, в том числе населения, промышленных и иных организаций.

В результате реализации мероприятий настоящей Программы:

- предполагается построить около 1,8 км. Газораспределительных сетей, газифицировать сельские населенные пункты, в том числе подлежащие расширению в соответствии с генеральным планом сельского поселения (таблица № 1);

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов | Основные технические характеристики (км.) | Сроки исполнения | | Ориентировочная стоимость работ (тыс. руб.) | Источники финансирования | |
| ПИР | СМР | Бюджет поселения (тыс. руб.) | Бюджет РБ  или  иные источники (тыс. руб.) |
| 1. | «Газопровод поселковый низкого давления ул. Победы  с. Тубинский Баймакского района РБ» | 1,8 | 2021г. | 2023г. | 1 565,00 (ПИР)  3 060,00 (СМР) | 1 565,00 | 3 460,00 |

- создать условия для представления гражданам, постоянно проживающим в газифицируемых населенных пунктах сельского поселения, возможности использования природным газом.

* Сроки и этапы реализации Программы.

Период реализации Программы составляет 3 года: 2021-2023 годы.

* Ресурсное обеспечение Программы.

Источниками финансирования программы являются:

- средства сельского поселения;

- средства бюджета РБ и иных источников.

5. Организационный и экономический механизм реализации Программы.

В рамках выполнения настоящей Программы функции муниципального заказчика осуществляет Администрация сельского поселения Тубинский сельсовет и выполняет:

- координацию деятельности заказчика-застройщика, проектных, строительных и научно-исследовательских организаций, участвующих в реализации данной программы;

-организацию взаимодействия ПАО «Газпром газораспределения Уфа» и администрацией сельского поселения.

ООО «Газпром газораспределения Уфа» выдает технические условия на строительство газо-распределительных сетей, участвует в приемке законченных строительством объектов в эксплуата-цию.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения муниципальным заказчиком Программы на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по газификации.

Перечень мероприятий по газификации сельских населенных пунктов сельского поселения с. Тубинский сельсовет на 2021-2023 годы приведен в Приложении № 1 к муниципальной программе «Газификация населенных пунктов сельского поселения Тубинский сельсовет на 2021-2023 г.г.».

В целях повышения эффективности использования средств, направленных на реализацию данной программы, предполагается использовать:

- при строительстве подземного газопровода преимущественно полиэтиленовые трубы различного диаметра;

- газоиспользующее оборудование с коэффициентом полезного действия не менее 0,9.

Проектирование системы газораспределения осуществляется в соответствии с градостроительной документацией и перспективной схемой газоснабжения сельского поселения Тубинский сельсовет.

6. Ожидаемые результаты от реализации Программы.

Реализация настоящей Программы позволит:

- повысить уровень газификации территории сельского поселения с. Тубинский сельсовет, создав тем самым условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям население, постоянно проживающих на территории сельского поселения;

- построить около 1,8 км. газораспределительных сетей в с. Тубинский ул. Победы;

- улучшить экологическую и социальную обстановку в сельском поселении.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Газификация населенных пунктов

сельского поселения Тубинский

сельсовет на 2021-2023 годы»

Перечень мероприятий к муниципальной программе

«Газификация с. Тубинский сельского поселения Тубинский сельсовет на 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по реализации программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков исполнения | Источники финансирования | Сроки исполнения мероприятия | Всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятия программы |
| 1-й год планового периода (2021 г.) | 2-й год планового периода (2022 г.) | 3-й год планового периода (2023 г.) |
| «Газопровод поселковый низкого давления  с.Тубинский Баймакского района РБ» | Завершение ПИР  и СМР | Итого | 2023 г. | 5 025,00 | 1 565,00 | 0,0 | 3 460,00 | Глава Администрации СП Тубинский сельсовет | - улучшение условий жизни населения;  - создание благоприятных условий для газификации объектов ЖКХ, промышленных и иных организации;  - обеспечение роста промышленного и сельскохозяйственного производства, создание новых рабочих мест, увеличение поступления налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации |
| Завершение ПИР | Бюджет РБ или иные источники | 2021 г. | 1 565,00 | 1 565,00 | 0,0 | 0,0 |
| Завершение СМР | Бюджет РБ или иные источники | 2023 г. | 3 460,00 | 0,0 | 0,0 | 3 460,00 |

Подготовил землеустроитель АСП Тубинский сельсовет Мухамедьянова Ф.И. 3475141176